# WZÓR UMOWY

W dniu . . . . . . .. . . . . . 2018 roku w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa - Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 5251008875, REGON 013272620, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Pana Jarosława Szajnera – Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 oraz art. 6a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i wyposażeniu pomieszczeń o nr 13, 14, 15, 16, 17 w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania dokumentacji projektowo – wykonawczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129,  z późn. zm.);

- wykonanie robót budowlano – montażowo – instalacyjnych zgodnie 
z przygotowaną dokumentacją projektowo - wykonawczą oraz montaż stałego wyposażenia.

- Zakres prac został określony w „Opisie przedmiotu zamówienia – przebudowa pomieszczeń o nr 13, 14, 15, 16, 17 w budynku przy ul. Kruczej 5/11 w Warszawie” – stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Dokumentacja projektowo - wykonawcza powinna być opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiednich specjalnościach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym zastosowanych rozwiązań w ramach przedmiotowego zamówienia oraz do uzgodnienia poszczególnych opracowań branżowych i projektowych z przedstawicielami Zamawiającego.

§ 2

- Termin rozpoczęcia prac stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień podpisania umowy. Nieprzekraczalny termin zakończenia prac i zgłoszenia do odbioru musi nastąpić do dnia 11 grudnia 2018 r.

- Data podpisania protokołu odbioru ostatecznego bez uwag jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Wyznacza się termin na podpisanie protokołu odbioru końcowego do dnia 17 grudnia 2018 r.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do:

  - udostępnienia Wykonawcy wszelkich posiadanych materiałów niezbędnych 
do wykonania dokumentacji projektowo – wykonawczej,

  - niezwłocznego zajęcia stanowiska w sprawie przedstawionej dokumentacji projektowo – wykonawczej,

  - udostępnienia Wykonawcy terenu robót,

  - zapewnienia źródła poboru energii elektrycznej i wody,

  - zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

  - przekazanie wewnętrznego dziennika budowy prowadzonego na potrzeby Zamawiającego,

  - przystąpienia do odbioru końcowego w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru,

  - zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - dokładnego zapoznania się z uwarunkowaniami występującymi na obiekcie przed przystąpieniem do wykonywania robót, a następnie do ich uwzględnienia w trakcie realizacji prac,

  - uzgodnienia z Zamawiającym rozwiązań materiałowych przed przystąpieniem do prac projektowych,

  - przedłożenia do zatwierdzenia Zamawiającemu wykonanej dokumentacji projektowo - wykonawczej budowlanego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

  - wykonania dokumentacji projektowo - wykonawczej przez osoby posiadające wymagane prawem kwalifikacje,

  - powierzenia obowiązków kierownika budowy osobie posiadającej wymagane przepisami prawa uprawnienia,

  - zorganizowanie terenu budowy,

  - prowadzenia robót zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektowo – wykonawczą, warunkami technicznymi wykonania robót, przepisami prawa budowlanego, BHP i ppoż.,

  - wykonywania robót mających wpływ na zakłócenia pracy pozostałych użytkowników budynku po uzgodnieniu terminu z  Zamawiającym,

  - prowadzenia dokumentacji budowy,

  - zapewnienia zabezpieczenie mienia Zamawiającego,

  - ponoszenia, od chwili przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego, odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe z jego winy na terenie budowy,

  - oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania i konserwacji urządzeń zabezpieczających teren budowy,

  - ustalenia i utrzymywania ogólnego porządku w miejscu prowadzonych robót oraz
na terenie do niego bezpośrednio przylegającym,

  - natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii,

  - zapewnienia utylizacji materiałów, pochodzących z rozbiórek i demontaży, nienadających się do ewentualnego dalszego użytkowania,

  - zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru,

  - przekazania Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej obejmującej inwentaryzację pomieszczeń wraz z protokołami, atestami i certyfikatami, pozwalającymi na ocenę prawidłowości wykonania robót zgłoszonych do odbioru,

  - uporządkowania terenu robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów fabrycznie nowych i zakupionych ze środków własnych.

- Materiały, o których mowa w ust. 2, muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych odrębnymi przepisami prawa.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów bhp i ppoż. oraz posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich.

§ 5

- Dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, którą Wykonawca wykona w ramach umowy stanowi „utwór” w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tych przepisach. Wraz z przekazaniem utworów Zamawiający nabywa również własność egzemplarzy utworów.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, z dniem przekazania całości dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli przez strony, Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego pełnię przysługujących mu autorskich praw majątkowych 
do dokumentacji, co uprawnia Zamawiającego do wyłącznego korzystania, modyfikacji 
i rozporządzania dokumentacją bez ograniczeń czasowych, na wszystkich polach eksploatacji, w tym utrwalanie, zwielokrotnianie różnymi technikami, wprowadzanie 
do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystywanie na potrzeby marketingu i promocji oraz budowy i remontu, a w szczególności:

  - wykorzystanie dokumentacji do wykonania robót w budynku położonym przy 
ul. Kruczej 5/11 w Warszawie,

  - powielanie i umieszczanie na stronie internetowej Zamawiającego w celu wyłonienia wykonawcy robót w formie i w sposób określony w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.

- Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zachowuje prawo do wykorzystania materiałów wizualnych dla własnych celów reklamowych.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich 
z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca zapewnia, że utwory w chwili przejścia 
na Zamawiającego praw autorskich nie będą obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w każdej chwili potwierdzi na piśmie Zamawiającemu nabycie utworów na podstawie umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do nie wykonywania praw przysługujących mu z tytułu osobistych praw autorskich, w szczególności nie będzie wykonywał prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworów, decydowania 
o pierwszym udostępnieniu oraz prawa do integralności utworu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, znaków ochronnych itp. odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, sprzętu, urządzeń, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji robót.

§ 6

- Ze strony Zamawiającego prowadzenie robót koordynowała będzie: Monika Piórkowska, telefon:  22 695 61 17, e-mail: mpiorkowska@mazowieckie.pl

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

- Ze strony Wykonawcy prowadzenie robót koordynował będzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 7

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 8

- Za wykonanie robót objętych umową ustala się całkowite wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości brutto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (słownie złotych: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .).

- Za wykonanie robót określonych jako część 1 robót ustala się całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (słownie złotych: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .).

Za wykonanie robót określonych jako część 2 robót ustala się całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (słownie złotych: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone na podstawie oferty z dnia . . . . . . . . . . . . . . . i zawiera wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu należytego wykonania prac określonych w § 1.

- Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi po potwierdzeniu protokołem bezusterkowego odbioru końcowego oraz przekazaniu dokumentacji powykonawczej, 
w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto bankowe Wykonawcy  nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT.

- Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Niniejsza umowa nie może stanowić podstawy podwyższenia wynagrodzenia, 
w przypadku wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek robót dodatkowych nie wskazanych przez Zamawiającego jako konieczne.

§ 9

- Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi protokołem odbioru końcowego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. Strony przyjmują za dzień zakończenia robót – dzień, w którym inspektor nadzoru dokona wpisu w wewnętrznym dzienniku budowy o gotowości dokonania odbioru.

- Za datę wykonania umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru  końcowego bez żadnych uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z uwzględnianiem uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego powinny zakończyć się w terminie określonym w § 2  ust. 2 umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia zamontowanego wyposażenia i urządzeń,  do czasu ich odbioru przez Zamawiającego.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1,

- za zwłokę w zgłoszeniu do odbioru w terminie określonym w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, rękojmi  - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za opóźnienie w przekazaniu do zatwierdzenia dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 w wysokości 0,15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 4 ust. 1 pkt 3.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia z wystawionej faktury VAT, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu . . . . . . (nie mniej niż 60) miesięcy gwarancji 
na dokumentację,  wykonane roboty i zamontowane urządzenia, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Dokument gwarancji, którego wzór zostanie przedstawiony przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy bądź zostanie przedstawiony przez Zamawiającego i będzie wiązał Wykonawcę, Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru przedmiotu umowy, przed rozliczeniem finansowym.

- Strony ustaliły, że Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi przez okres  jaki określono w ust. 1 dla gwarancji.

- Termin przekazania przedmiotu umowy protokołem odbioru końcowego jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi, który to biegnie równolegle.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

- Stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji, na podstawie protokołów ujawnienia usterek, usterki lub wady Wykonawca, usunie na własny koszt najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania ich pisemnego zgłoszenia.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu Umowy w ciągu 10 dniu od ich ujawnienia.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

  - zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

  - zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

  - ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

  - likwidacji firmy Wykonawcy;

  - zajęciu majątku Wykonawcy.

§ 12

- Wszystkie zmiany niniejszej umowy nastąpić mogą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w formie aneksu podpisanego przez każdą ze stron.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w okolicznościach przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z zawarciem umowy strony będą załatwiać w pierwszej kolejności między sobą polubownie.

- W przypadku zaistnienia sporu i nieosiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w tym ustawa - Kodeks cywilny, ustawa - Prawo budowlane, ustawa – o ochronie praw autorskich i pokrewnych.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

- W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysłaną przez Zamawiającego, zgodnie 
z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY |  | WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |

Załączniki:

- „Opis przedmiotu zamówienia – przebudowa pomieszczeń o nr 13, 14, 15, 16, 17 w budynku przy ul. Kruczej 5/11 w Warszawie”