Warszawa, 21 lipca 2016 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WBZK-V.431.2.2016

Pan

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),

kontrolerzy:

- Anna Kosior - przewodniczący zespołu kontrolującego, starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

- Jadwiga Gałecka - członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

- Roman Trzcieliński - członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Finansowej Wydziału Kontroli, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

przeprowadzili w dniach 7 – 15 marca 2016 roku kontrolę planową problemową w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie,

oraz  Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Sokołów Podlaski.

Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pn.: „Przebudowa przepompowni Wilczogęby gm. Sadowne, pow. węgrowski” mającą na celu sprawdzenie dokumentacji określającej szczegółowy zakres robót objętych umową z Wykonawcą Nr PIR/S-4100.76M.6/15
z dnia 10 sierpnia 2015 roku oraz weryfikację prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przepompowni Wilczogęby gm. Sadowne, pow. węgrowski”, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadania.

Kontrolą objęto okres realizacji zadania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Sokołów Podlaski od dnia 14 sierpnia do 31 grudnia 2015 roku.

Niniejszym, przekazuję Panu Marszałkowi wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Sokołów Podlaski realizował zadanie pn.: „Przebudowa przepompowni Wilczogęby gm. Sadowne, pow. węgrowski” finansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji 
pn. „Dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych” w 2015 roku.

W ramach kontroli realizacji zadania, ocenie poddane zostały następujące zagadnienia:

- realizacja zakresu rzeczowego zadania, poprzez sprawdzenie czy wykonano kompletną dokumentację projektową obejmującą przebudowę istniejącej przepompowni,

- realizacja zakresu finansowego zadania, poprzez sprawdzenie, czy przekazane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

Zadanie polegało na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej zadania pod nazwą „Przebudowa przepompowni Wilczogęby gm. Sadowne, pow. węgrowski”, zgodnie
ze szczegółowym wykazem zakresu robót określonych w załączniku do umowy z Wykonawcą.

Dowód przekazania pracy projektowej składał się z następujących opracowań:

- dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Przebudowa przepompowni Wilczogęby 
gm. Sadowne, pow. węgrowski”,

- materiały do wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z uzyskaniem decyzji,

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy,

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- dokumentacja dotycząca wyników badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych niezbędne do uzyskania pozwolenia 
na budowę,

- operat wodnoprawny,

- dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (mapa, karta informacyjna i raport oddziaływania na środowisko),

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wersja elektroniczna dokumentacji – płyta CD.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła 198 030,00 zł i była finansowana
ze środków budżetu państwa w ramach dotacji pn. „ Dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych 
i szczegółowych”  przewidzianych do realizacji w 2015 roku.

Środki z budżetu wojewody zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: dział 010, rozdział 01008, paragraf 6510.

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą prezentuje się następująco:

- realizacja zakresu rzeczowego zadania wraz z dokumentacją dotyczącą jego realizacji          – ocena pozytywna.

Zakres rzeczowy zadania, zrealizowany został zgodnie z umową wykonawczą                         i obowiązującymi przepisami. Jednostka kontrolowana posiada niezbędne dokumenty, które potwierdzają realizację zadania zgodnie z umową z Wykonawcą 
Nr PIR/S-4100.76M.6/15 z dnia 10 sierpnia 2015 roku i obowiązującymi przepisami prawa.
Na dzień zakończenia kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

- realizacja zakresu finansowego zadania – ocena pozytywna.

Zakres finansowy zadania, zrealizowany został zgodnie z umową wykonawczą                       i obowiązującymi przepisami. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych           nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

W wyniku kontroli stwierdzono:

Wykonana dokumentacja określa szczegółowy zakres robót objętych umową z Wykonawcą Nr PIR/S-4100.76M.6/15 z dnia 10 sierpnia 2015 roku. Dokumenty finansowe potwierdzają prawidłowe wydatkowanie środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania.

Wnioski pokontrolne:

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przepompowni Wilczogęby gm. Sadowne, pow. węgrowski”, należy stwierdzić, że zadanie zostało wykonane prawidłowo, a środki przeznaczone na jego realizację zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

WOJEWODA MAZOWIECKI

Zdzisław Sipiera